Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

GMINA KORYCIN                                                      IN.341-4/09

16-140 Korycin

ul. Knyszyńska 2A

POLSKA

REGON - 050659361	NIP 545-168-68-35

tel. 085 7229181

faks: 085 7229180

e-mail: korycin@kki.net.pl

www.korycin.pl

Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

na

Projekt: „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola

z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

polegający na przebudowie dróg gminnych o łącznej długości 12,784 km (w tym: Gmina Korycin – 8,916 km, Gmina Suchowola – 3,868 km) :

a) drogi gminnej nr 103978 B – droga „Milowska” od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1318 B o długości  2,441  km, Gmina Korycin,

b) drogi gminnej nr 103977 B – droga „Milowska” od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1329 B o długości  1,636  km, Gmina Korycin,

c) drogi gminnej nr 103962 B  Skindzierz –   Rykaczewo  o długości  4,077 km, Gmina Korycin,

d) drogi gminnej nr 103976 B – droga „Milowska” od granicy gminy  do drogi gminnej Nr 103962 B o długości  0,762  km, Gmina Korycin,

e) drogi gminnej nr 103505 B – Chodorówka Stara – Kolonia Dryga o długości  0,739 km, Gmina Suchowola,

f) drogi gminnej nr 103466 B Dryga – droga powiatowa nr 1326 B o długości 3,129 km, Gmina  Suchowola.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

Roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Spis treści:

I.	Instrukcja dla Wykonawców

II.	Projekt Umowy

III.	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

IV.	Dokumentacja Projektowa

V.	Przedmiary Robót

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

Rozdział I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) SPIS TREŚCI

1.	Nazwa oraz adres Zamawiającego .............................................................................................................................5

2.	Tryb udzielania zamówienia ......................................................................................................................................5

3.	Przedmiot zamówienia...............................................................................................................................................5

4.	Zamówienia częściowe ............................................................................................................................................11

5.	Zamówienia uzupełniające........................................................................................................................................11

6.	Informacja o ofercie wariantowej .............................................................................................................................11

7.	Termin wykonania robót...........................................................................................................................................11

8.	Warunki udziału w postępowaniu.............................................................................................................................. 12

9.	Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu............................................................................................................................................ 13

10.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawca zamieszkały poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej ......................................................................................................................................... 15

11.	Wadium ..................................................................................................................................................................... 16

12.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy..................................................................... 17

13.	Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego ….................... 17

14.	Opis sposobu przygotowania oferty........................................................................................................................... 17

15.	Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ ........................................................................................................................ 18

16.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ................................................................................... 18

17.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty ................................................................................................................... 18

18.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty ............................................................................................................... ..... 19

19.	Miejsce i termin otwarcia ofert ........................................................................................................................ ........ 19

20.	Tryb otwarcia ofert ........................................................................................................................................... ....... 19

21.	Zwrot oferty bez otwierania.............................................................................................................................. ....... 20

22.	Termin związania ofertą ................................................................................................................................... ....... 20

23.	Opis sposobu obliczenia ceny ........................................................................................................................ .......... 20

24.	Kryteria oceny ofert ..................................................................................................................................... ............ 20

25.	Oferta z rażąco niską ceną ........................................................................................................................ ............... 20

26.	Uzupełnienie oferty................................................................................................................................. ................. 21

27.	Tryb oceny ofert .......................................................................................................................................... ............ 21

27.	Wykluczenie Wykonawcy ......................................................................................................................... .............. 21

28.	Odrzucenie oferty .................................................................................................................................... ................ 22

29.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania ............................................................................ .............. 22

30.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia ................. ............. 22

31.	Unieważnienie postępowania................................................................................................................................... 23

33.	Środki ochrony prawnej ........................................................................................................................................... 23

34.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami................................................................................ 23

35.	Podwykonawstwo .................................................................................................................................................... 23

36.	Wykaz załączników do niniejszych IDW ................................................................................................................. 24

Zał. nr 1 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA………………………..…….......................................................... 25

Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU …...... 28

Zał. nr 3 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ..................................................................................... 29

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

Zał. nr 4 WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ ........................... 30

Zał. nr 5 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE .................................................................... 31

Zał. nr 6 ŻYCIORYS ZAWODOWY.................................................................................................................................... 32

Zał. nr 7 INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ ..................................................................................................... 34

Zał. nr 8 KARTA GWARANCYJNA ................................................................................................................................... 35

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

1.	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Korycin

16-140 Korycin

ul. Knyszyńska 2A

tel.  -085 7229181,

faks -085 7229180

NIP  545-168-68-35

REGON	050659361

Strona internetowa: www.korycin.pl

e-mail:	korycin@kki.net.pl

2.	Tryb udzielania zamówienia

2.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  poniżej  progów  ustalonych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  Prawa  zamówień  publicznych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2007 r. Nr 223, poz. 1655), art. 10 ust. 1 oraz art. 39÷46, zwanej dalej „Ustawą”.

2.2.	Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.),

Rozporządzenie Komisji (WE)1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3.	Przedmiot zamówienia:

Projekt: „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”, któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND- RPPD.02.01.02-20-084/08,

polegający na przebudowie dróg gminnych o łącznej długości 12,784 km (w tym: Gmina Korycin – 8,916 km, Gmina Suchowola – 3,868 km) :

a) drogi gminnej nr 103978 B – droga „Milowska” od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1318 B o długości  2,441  km, Gmina Korycin,

b) drogi gminnej nr 103977 B – droga „Milowska” od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1329 B o długości  1,636  km, Gmina Korycin,

c) drogi gminnej nr 103962 B  Skindzierz –   Rykaczewo  o długości  4,077 km, Gmina Korycin,

d) drogi gminnej nr 103976 B – droga „Milowska” od granicy gminy  do drogi gminnej Nr 103962 B o długości  0,762  km, Gmina Korycin,

e) drogi gminnej nr 103505 B – Chodorówka Stara – Kolonia Dryga o długości  0,739 km, Gmina Suchowola,

f) drogi gminnej nr 103466 B Dryga – droga powiatowa nr 1326 B o długości 3,129 km, Gmina  Suchowola.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

3.1.	Zadania obejmują n/w zakresy:

3.1.1.	Przebudowa drogi gminnej nr 103978 B – droga „Milowska” od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1318 B

roboty pomiarowe – 2,441 km

mechaniczne karczowanie pni – 42 szt.

wywożenie karpiny – 9 mp.

rozebranie przepustów rurowych śr. 40cm – 14m

rozebranie przepustów rurowych śr. 60cm – 7 m

roboty ziemne na odkład – 398 m³;

roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp – 345 m³;

roboty ziemne  z transportem i wbudowaniem w nasyp, kat.III-IV – 12 m³;

roboty ziemne  z transportem i wbudowaniem w nasyp, kat.I-II – 481 m³;

plantowanie skarp i korony nasypów – 1945 m²;

plantowanie skarp i dna wykopów – 1888 m²;

przepusty z polietylenu ø 60cm – 30 m

brukowanie skarp przy przepustach – 46 m²

przepusty z rur ø 40cm pod zjazdami z rur bet.– 90 m

nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm na zjazdach – 325m²

regulacja pionowa studzienek – zasuw wodociągowych – 4 szt.

oczyszczenie przepustów ø 60 cm z namułu – 16 m;

koryta gł. 20cm – 1540 m²

warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm – 1540 m²;

wyrównanie z uzupełnieniem istniejącej podbudowy – 1881 m³;

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 12492 m²;

skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 12 492 m²;

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową – 625 ton;

warstwa ścieralna z masy mineralno- asfaltowej grubości 4 cm – 12248 m²;

profilowanie i zagęszczenie poboczy – 3662m²;

nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm na zjazdach – 1071m²

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08

3.1.2.	Przebudowa drogi gminnej nr 103977 B – droga „Milowska” od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1329 B:

roboty pomiarowe – 1,636 km;

mechaniczne karczowanie zagajników – 0,169 ha;

roboty ziemne na odkład – 398 m³;

roboty ziemne z dokopu z wbudowaniem w nasyp – 1 389,2 m³;

plantowanie skarp i korony nasypów – 3 208 m²;

przepusty z rur ø 40cm pod zjazdami z rur bet.– 60m

nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm na zjazdach – 325m²

oczyszczenie przepustów ø 60 cm z namułu – 26 m;

mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy –2 454 m²;

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 8 311,4 m²;

skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 8 311,4 m²;

warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm – 8 311,4 m²;

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową gr 3 cm– 8 311,4 m²;

warstwa ścieralna z masy mineralno- asfaltowej grubości 4 cm – 8 180,5 m²;

3.1.3.  Przebudowa drogi gminnej nr 103962 B  Skindzierz –   Rykaczewo:

roboty pomiarowe – 4,077 km;

mechaniczne karczowanie zagajników – 0,08 ha;

rozebranie przepustów z rur betonowych ø 40 cm – 18 m;

załadunek i transport kamieni i głazów narzutowych – 144 m³;

roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp – 832 m³;

roboty ziemne  z transportem i wbudowaniem w nasyp – 668 m³;

roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wraz z formowaniem– 963m³;

plantowanie skarp i korony nasypów – 3462 m²;

plantowanie skarp i dna wykopów – 4630 m²;

przepusty z polietylenu ø 60cm – 32 m

brukowanie skarp przy przepustach – 54 m²

regulacja pionowa studzienek – zasuw wodociągowych – 4 szt.

oczyszczenie przepustów ø 80 cm z namułu – 7 m;

wyrównanie z uzupełnieniem istniejącej podbudowy – 611 m³;

koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. ii-iv na poszerzeniach jezdni lub chodników – 200 m²;

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 21399m²; skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 21399m²; warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm na poszerzeniach – 200 m²;

warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm – 14780 m²;

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową – 1070 ton;

przepusty z rur ø 40cm pod zjazdami z rur bet.– 216 m;

warstwa ścieralna mieszanek mineralno- asfaltowych grubości 4 cm – 20 991 m²;

nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm na zjazdach – 1416 m²

mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy – 6 116 m²;

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

3.1.4. Przebudowa drogi gminnej nr 103976 B – droga „Milowska” od granicy gminy  do drogi gminnej Nr 103962 B:

roboty pomiarowe – 0,762 km;

roboty ziemne na odkład – 246,1 m³;

roboty ziemne z dokopu z wbudowaniem w nasyp – 653,3 m³;

plantowanie skarp i korony nasypów – 1 046 m²;

nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm na zjazdach – 99 m²

mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy –1 524 m²;

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 3 874 m²;

skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 3 874 m²;

warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm – 3 874 m²;

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową gr 3 cm– 3 874 m²;

warstwa ścieralna z masy mineralno- asfaltowej grubości 4 cm – 3 813 m²;

ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60mm dł. 3,50m – 7 szt.

przymocowanie do słupków tarcz znaków – 9 szt.

3.1.5.   Przebudowa drogi gminnej nr 103505 B – Chodorówka Stara – Kolonia Dryga:

roboty pomiarowe – 0,7392 km

mechaniczne karczowanie  – 0,01 ha

usunięcie warstwy humusu gr. do 15cm - 3863,27 m²;

roboty ziemne  z transportem,– 320,21m³;

rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bit. – 59,8 m²;

transport materiałów – 5,83 ton

wykonanie wykopów : roboty ziemne z transportem – 188,56 m³;

wykopy oraz przekopy - 257,1 m³;

roboty ziemne koparkami z transportem – 1562,61 m³;

zagęszczanie nasypów walcami – 2068,81 m³;

przepusty z rur PEHD ø 60cm – 9 m

brukowanie skarp przy przepustach – 24,3 m²

profilowanie i zagęszczenie podłoża – 4327,7 m²;

oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem – 10 651 m²;

warstwa odsączająca 10cm – 625,4 m²;

warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm – 4492,4 m²;

warstwa wiążąca z masy mineralno- asfaltowej grubości 5 cm – 4318,6 m²;

warstwa ścieralna z masy mineralno- asfaltowej grubości 4 cm – 4275,9m²;

słupki do znaków drogowych – 9 szt.

przymocowanie tablic znaków drogowych – 9 szt.

humusowanie i obsianie skarp – 2592,79 m²;

roboty ziemne  z transportem,– 11,7 m³;

roboty ziemne  z transportem, ziemia uprzednio zmagazynowana – 117,9 m³;

przepusty z rur plastikowych ø 40cm pod zjazdami .– 83 m;

nawierzchnia żwirowa gr. 9 cm na zjazdach – 826,07 m²;

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

3.1.6.  Przebudowa drogi gminnej nr 103466 B Dryga – droga powiatowa nr 1326 B

roboty pomiarowe – 3,129 km

mechaniczne karczowanie  – 0,104 ha

mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, z wywiez. dłużycy, gałęzi i karpiny

- śr. 10-15cm – 13 szt., śr. 16-25cm – 147 szt.,   śr. 26-35cm – 60 szt.,  śr. 36-45cm – 43 szt.,

śr. 56-65cm – 63 szt.,  śr. 66-100cm – 140 szt.,

rozebranie przepustów rurowych, betonowych – 22 m;

rozebranie nawierzchni z brukowca – 591,2 m²;

usunięcie warstwy humusu gr. do 15cm– 18 220,92 m²;

wykonanie wykopów : roboty ziemne z transportem – 8314,25 m³;

wykonanie nasypów: roboty ziemne z transportem – 9553,44 m³;

przemieszczenie koparkami mas ziemnych – 846,1 m³;

przepusty z rur PEHD ø 50cm – 23 m

przepusty z rur PEHD ø 80cm – 11 m

przepusty z rur PEHD ø 100cm – 13 m

brukowanie skarp przy przepustach –83,11m²

profilowanie i zagęszczenie podłoża – 18274,8 m²;

oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem –17840,8m²;

warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm – 18274,8 m²;

warstwa wiążąca z masy mineralno- asfaltowej grubości 5 cm –17838,4m²;

warstwa ścieralna z masy mineralno- asfaltowej grubości 4 cm – 17464,3m²;

słupki do znaków drogowych – 13 szt.

przymocowanie tablic znaków drogowych – 13 szt.

krawężniki betonowe 15x30cm na podsypce betonowo-piaskowej – 40 m;

humusowanie i obsianie skarp – 11951,27 m²;

roboty ziemne  z transportem,– 137,3 m³;

roboty ziemne  z transportem, ziemia uprzednio zmagazynowana – 200,9 m³;

przepusty z rur plastikowych ø 40cm pod zjazdami .– 240,5 m;

przepusty z rur plastikowych ø 50cm pod zjazdami .– 24 m;

nawierzchnia żwirowa gr. 9 cm na zjazdach – 1431,32 m²;

układanie rur ochronnych w wykopie-rura Arot, śr. 110mm – 36 m;

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

Wspólny Słownik Zamówień CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.2.	Przedmiot  zamówienia  szczegółowo  opisany  jest  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.3.	Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją projektową oraz dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.

3.4.	Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien być sporządzony protokół rozbiórki, w którym zostanie określony sposób rozdysponowania uzyskanych materiałów. Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki staną się własnością Wykonawcy. W przypadku wystąpienia materiałów nadających się do ponownego użytku o sposobie ich rozdysponowania zadecyduje Zamawiający.

3.5.	Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a) urządzenia terenu budowy,

b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

c) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

d) wykonania tablic informacyjnych:

po dwie tablice informacyjne na każdy realizowany odcinek o zasadach finansowania zadania, po dwie tablice pamiątkowe na każdy realizowany odcinek,

tablice muszą być ustawione na początku i na końcu odcinków,

(zgodnie  z  Rozporządzeniem  Komisji  (WE)1828/2006  z  dnia  8  grudnia  2006  ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne	dotyczące	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Europejskiego	Funduszu Społecznego   oraz   Funduszu   Spójności   oraz   rozporządzenia   (WE)   nr   1080/2006   Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

e) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,

f)  wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas prowadzenia robót

(konserwacja oznakowania),

g) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

h) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

i)  demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz  uszkodzonych obiektów istniejących i elementów

zagospodarowania terenu,

j) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

k) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

l) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, w tym przedstawicielom Instytucji Zarządzającej  RPO WP

2007 – 2013, oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

m) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez

upoważnionych  przedstawicieli  Instytucji  Zarządzającej	RPO  WP  2007  –  2013,  urząd  kontroli

skarbowej, organy kontroli krajowej i/lub przedstawicieli Unii Europejskiej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji jak i w toku jej realizacji, a także po jej zakończeniu.

n) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru

robót ulegających zakryciu lub zanikających,

o) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego

laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego (Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA w Białymstoku nie wymaga akceptacji),

p) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

4.	Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną

ofertę na wszystkie zadania.

5.	Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

6.	Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.	Termin wykonania robót

7.1.	Termin  realizacji  : od dnia podpisania  umowy  do  30.11.2009r.  (jest  to  termin  całkowitego rozliczenia budowy przez Wykonawcę).

7.2.	Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego

każdego zadania.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

8.   Warunki udziału w postępowaniu

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

8.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w ofercie powinien wykazać (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie poniższych warunków Wykonawcy wykazują łącznie):

a)   Zakres działalności powinien zapewnić należyte wykonanie zadania.

b)   Dysponować pracownikami nadzoru posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

8.3. W  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia,  oceniany  będzie  ich  łączny  potencjał  techniczny  i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a)  Dysponować ilością zatrudnionych zapewniającą należyte wykonanie zadania. b) Dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami:

wytwórnie  (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym  do  wytwarzania  mieszanek  mineralno asfaltowych,

układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego, walce lekkie, średnie, ciężkie,

walce ogumione,

laboratorium wyposażone w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia wymaganych w SST badań

c) Wskaże do [wykonania / uczestniczenia w wykonaniu] niniejszego zamówienia następujące [osoby / podmioty], właściwe do realizacji określonych czynności, które posiadają określone kwalifikacje, niezbędne do wykonania zamówienia:

kierownik budowy z nie mniej niż trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku (pkt. 8.2.b), z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

kierownicy robót, obsługę laboratoryjną,

obsługę geodezyjną – geodeta z uprawnieniami zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 Dz. U. 2005 Nr

240 poz. 2027

d) Wskaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej 1 zadanie lub kilka

zadań  łącznie  w  okresie  roku  kalendarzowego,  polegające  na  odbudowie  lub  przebudowie  drogi  o wartości nie mniejszej niż:

5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów PLN)

8.4.	W  celu  potwierdzenia  znajdowania  się  przez  wykonawcę  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa)

wykonawca osiągnął w pracach budowlanych (drogowych) w ciągu ostatnich 3 lat roczny obrót równy, co najmniej kwocie:

5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów PLN)

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową, z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne w wysokości, co najmniej:

1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy PLN)

posiadać	ubezpieczenie	od	odpowiedzialności	cywilnej	w	zakresie	prowadzonej	działalności gospodarczej.

8.5.	Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

9.	Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9.1.	Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w

Art. 22 ust. 1 Ustawy wg załączonego do IDW wzoru - Załącznik nr 2.

W  przypadku  składania  oferty  przez  Wykonawców  występujących  wspólnie,  oświadczenie  musi  być

złożone przez każdego Wykonawcę.

9.2.	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, Wykonawca musi

załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

9.2.1.	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, który potwierdza prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym oraz wskazuje osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku, gdy nie wszystkie powyższe informacje znajdują się w dokumencie rejestrowym należy również załączyć inne dokumenty prezentujące powyższe dane np. statut, umowę spółki itp. Jeżeli

uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych dokumentów, do oferty

należy dołączyć także pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopię poświadczoną przez notariusza

9.2.2.	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9.3.	W  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi załączyć do

oferty  wymagane  niżej  dokumenty  (w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się o  udzielenie  niniejszego

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców niżej wymienione dokumenty mogą być złożone wspólnie):

9.3.1.	wykaz  osób,  którymi  dysponuje  lub  będzie  dysponował  wykonawca  i  które  będą  uczestniczyć  w

wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie czynności, (Załącznik nr 5 i 6);

9.3.2.	pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 9.3.1, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;

9.3.3.	wykaz  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  narzędzi  i  urządzeń,  którymi  dysponuje  lub  będzie dysponował wykonawca, Załącznik nr 4 do niniejszej IDW;

9.3.4.	pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9.3.3, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował;

9.3.5.	dokumenty  stwierdzające,  że  osoby,  które  będą  wykonywać  zamówienie,  posiadają  wymagane uprawnienia;

9.3.6.	wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  robót  budowlanych,  a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (Załącznik nr

3).

9.3.7.	W przypadku wykazania kontraktów zawartych w walucie innej niż PLN, wartość kontraktu należy przeliczyć  na  PLN  po kursie  średnim NBP  obowiązującym w  dniu podpisania  kontraktu (w  takim przypadku prosimy o podanie daty podpisania kontraktu).

9.4.	W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

9.4.1.	sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (Załącznik nr 7).;

9.4.2.	informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9.4.3.	polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

9.5.	Wymagane w punktach 9.1 do 9.4 dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.6.	Dodatkowo do oferty należy załączyć:

a)	dowód wniesienia wadium jako potwierdzenie, że Wykonawca przystępujący do przetargu wywiązał się

z obowiązku wniesienia wadium;

b)	parafowany formularz umowy - dokument ten powinien zostać parafowany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy bądź też, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

c)	parafowany formularz karty gwarancyjnej – dokument ten powinien zostać parafowany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy bądź też, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

d)	kosztorysy ofertowe na każde zadanie oddzielnie;

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

e)	pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z zapisem punktu 10 niniejszej IDW.

10.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10.1.1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 niniejszej IDW oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 IDW.

Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Preferowane jest, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.1.2.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10.1.3.  W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawiają oni umowę regulującą ich współpracę.

10.2	Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

10.2.1. Zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt.  9.2.1.;  9.2.2.;  9.2.4.  składa  dokument  lub  dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

10.2.2.  Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.2.3. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy.

10.2.3.  Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.2.1., litera a i c oraz pkt. 10.2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10.2.1. litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

10.2.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 10.2.1.  i 10.2.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 10.2.3.

10.2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

11.	Wadium

11.1.	Wysokość wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 P L N ( s ł o w n i e P L N : sto t y s i ę c y ) .

Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (Art. 24 ust. 2

pkt. 4) Ustawy).

11.2.	Forma wadium

11.2.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109,

poz. 1158, z późn. zm.).

11.2.2.  W  przypadku  składania  przez  Wykonawcę  wadium  w  formie  gwarancji,  gwarancja  powinna  być

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a)	nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  nazwę  beneficjenta  gwarancji  (Zamawiającego),  nazwę

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)	kwotę gwarancji,

d)	termin ważności gwarancji,

e)	zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.3.	Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin:

w PLN

Bank Spółdzielczy w Korycinie

nr rachunku: 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale załączyć

do oryginału oferty.

11.4.	Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W  wymienionym  przypadku  dołączenie  do  oferty  kopii  polecenia  przelewu  wystawionego  przez

Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

11.5.		Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.2.1. podpunkty b) - d), muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w Art. 46 ust. 5

Ustawy.

11.6.	Zwrot wadium

11.6.1. Wadium zostanie zwrócone, jeżeli:

a)	upłynął termin związania ofertą,

b)	zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

c)	zamawiający  unieważnił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  a  protesty  zostały  ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

11.6.2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

a)	który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, b)	który został wykluczony z postępowania,

c)	którego oferta została odrzucona.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. b) i c), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność

wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym

przez zamawiającego

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1

lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.7.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Oferta,   do   której   nie   będzie   dołączone   wadium   spowoduje   wykluczenie   wykonawcy   przez zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie konsorcjum partnera.

11.8.	Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez niego Umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

12.1.	Informacje ogólne

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

12.2.	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

12.2.2. Wykonawca,   którego   oferta   zostanie   uznana   za   najkorzystniejszą,   będzie   zobowiązany   wnieść

zabezpieczenie należytego wykonania w walucie kontraktu  nie później niż w dniu podpisania umowy.

12.3.	Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

12.3.1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wniesione  według  wyboru  Wykonawcy  w

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

jednej lub w kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone nie później niż w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin:

w PLN

Bank Spółdzielczy w Korycinie

nr rachunku: 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120

Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.

12.3.3. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

12.3.4. W  przypadku  wniesienia wadium w  pieniądzu,  za  zgodą  Wykonawcy,  kwota  wadium może  zostać

zaliczona przez Zamawiającego, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pozostałą  część kwoty zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy Wykonawca  wpłaci  zgodnie  z zapisami punktu 12.3.2.

12.3.5. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  na  oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

12.3.6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a)	nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  nazwę  beneficjenta  gwarancji  (Zamawiającego),  nazwę

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)	kwotę gwarancji,

d)	termin ważności gwarancji,

e)	zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał, bądź wykonał nienależycie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy"

12.3.7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się Art. 149 Ustawy.

12.4.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści Art.

94 ust. 2 Ustawy.

12.5.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

12.5.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonane.

12.5.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30 %

wysokości zabezpieczenia.

12.5.3. Kwota, o której mowa w punkcie 12.5.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

13.	Waluta  oferty  oraz  waluta  rozliczeń  związanych  z  realizacją  niniejszego  zamówienia publicznego

13.1.	Walutą oferty jest PLN. Cenę ofertową w formularzu oferty należy podać w PLN.

13.2.	Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ

dokonywane będą w PLN.

14.	Opis sposobu przygotowania oferty

14.1.  Zasady ogólne

14.1.1 . Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.1.2.  Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

14.1.3.  Oferta   musi   być   podpisana   przez   osobę/osoby   upoważnione   do   reprezentowania   Wykonawcy

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

14.1.4.  Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię poświadczoną przez notariusza.

14.1.5. Wszystkie wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.

14.1.6.  We  wszystkich  przypadkach,  gdzie  jest  mowa  o  pieczątkach,  Zamawiający  dopuszcza  złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

14.1.7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 Ustawy.

14.2.	Forma oferty

14.2.1.  Oferta  musi  być  sporządzona  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  w  języku  polskim,  w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

14.2.2   Stosowne  wypełnienia  we  wzorach  dokumentów  stanowiących  załączniki  do  niniejszej  IDW  i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie (czytelnym pismem).

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

14.2.3.  Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

14.2.4.  Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

14.2.5.  Dokumenty   wchodzące   w   skład   oferty   mogą   być   przedstawiane   w   formie   oryginałów   lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

14.2.6.  Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału.

14.2.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

14.3.		Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15.	Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ

15.1.	Wyjaśnianie treści SIWZ

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadach zawartych w Art. 38 ust. 1 Ustawy.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania i jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

15.1.1   Stosownie do treści Art. 38 ust. 3 Ustawy, Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informacje o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie   treści   specyfikacji   istotnych   warunków   zamówienia   oraz   odpowiedzi   na   nie,   bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano  specyfikacje istotnych  warunków  zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych  warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

15.2.	Zmiany w treści SIWZ

15.2.1.  Stosownie do treści Art. 38 ust. 4 Ustawy, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie.

15.2.2.  Stosownie  do  treści  Art.  38  ust.  6  Ustawy,  jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie..

16.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Janusz Rak – Gmina Korycin, tel. 085 7229196

Pan Mirosław Bałakier – Gmina Suchowola, tel. 085 7229403

Pan Tomasz Fimowicz – sprawy proceduralne, tel. 0 602 350266

17.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

17.1.	Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 1 niniejszej SIWZ, Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	15.06.2009r.	do godz.	1000

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

17.2.	Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

ZAMAWIAJĄCY:     Gmina Korycin

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

Projekt: „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną” któremu został nadany nr

KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

Nie otwierać przed dniem:  15.06.2009r. godzina 1015

17.3.	Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

18.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

18.1.	Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

18.2.	Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

18.3.	Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.

Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną	kopertę(paczkę)	zawierającą	powiadomienie	należy	dodatkowo	opatrzyć	dopiskiem "WYCOFANIE".

19.	Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, Pokój narad

w dniu	15.06.2009r.	o godz.	1015

20.	Tryb otwarcia ofert

20.1.	Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

20.2.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

20.3.	Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

20.4.	W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

a)   nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

b)   informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

20.5.	Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje z otwarcia ofert, o których mowa powyżej w pkt. 20.1. i 20.4.b)-c) niniejszej IDW.

21.	Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

22.	Termin związania ofertą

22.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni tj. do 15.07.2009r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

22.2.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

23.	Opis sposobu obliczenia ceny

23.1.	Podana w ofercie cena musi być wyrażona PLN, zgodnie z zapisem punktu 13.1 niniejszej IDW.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

23.2.	Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

24.	Kryteria oceny ofert

24.1.	Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - 100%

24.2.	Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

24.3.	Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

24.4.	Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  w złożonych ofertach.

25.	Oferta z rażąco niską ceną

25.1.	Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z Art. 90 Ustawy.

25.2.	Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  weźmie  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,  w  szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

25.3.	Zamawiający odrzuca ofertę:

25.3.1.  Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

25.3.2.  Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Projekt:  „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany – Kuźnica – Bobrowniki (Etap III)”, któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-105/08.

26.	Uzupełnienie oferty

26.1.	Stosownie do treści Art. 26 ust. 3 Ustawy, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,  do  ich  złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

26.2.	Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1.

27.	Tryb oceny ofert

27.1.	Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek

27.1.1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  negocjacji  dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

27.1.2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Oferta Wykonawcy, który w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.

27.2.	Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści Art. 26 ust. 3

Ustawy.

27.3.	Sprawdzanie wiarygodności ofert

27.3.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

27.3.2.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy.

27.3.3.  Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z Art. 24 ust. 2 pkt 2) Ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

27.	Wykluczenie Wykonawcy

27.1.	Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

27.2.	Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

28.	Odrzucenie oferty

28.1.	Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

28.1.1.  jest niezgodna z ustawą,

28.1.2.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy,

28.1.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

28.1.4.  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

28.1.5.  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

28.1.6.  zawiera błędy w obliczeniu ceny,

28.1.7.  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy,

28.1.8.  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

28.2.2. Zamawiający  zawiadamia  równocześnie  wszystkich  Wykonawców  o  odrzuceniu  ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

29.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

29.1.	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

29.2.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

29.3.	Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania umowy. Wykonawca

zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z

Zamawiającym.

29.4.	W   terminie   wskazanym   przez   Zamawiającego   (nie   krótszym  niż   7   dni   od   dnia   przekazania zawiadomienia  o  wyborze  oferty,  nie  później jednak niż  przed  upływem terminu  związania  ofertą) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy.

29.5.	Stosownie do treści art. 94 ust. 1a Ustawy, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

30.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

30.1.	Zgodnie z Art. 139 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

30.1.1.  Zostanie zawarta na piśmie;

30.1.2.  Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

30.1.3.  Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

30.1.4.  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

30.1.5.  Jest zawarta na okres wskazany w Umowie;

30.1.6.  Jest nieważna:

a)   jeżeli zachodzą przesłanki określone w Art. 146 Ustawy,

b)   w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

30.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

30.3.	Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Rozdziale II –projekt umowy niniejszej

SIWZ.

31.	Unieważnienie postępowania

31.1.	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w

Art. 93 Ustawy.

32.2.	Stosownie do treści Art. 93 ust.3 Ustawy, O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1)   ubiegali się o udzielenie zamówienia - w  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed  upływem terminu składania ofert

2)  złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

33.	Środki ochrony prawnej

33.1.	Informacje ogólne

33.1.1.  Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

33.1.2.  Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ww. punkcie niniejszej IDW są:

a)  protest  -  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  ogłoszenia  o  konkursie,  postanowień  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego na zasadach określonych w Art. 180-183,

b) odwołanie - od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Art. 184- 193a

Ustawy,

c)  skarga - na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Art. 194 – 198Ustawy.

33.1.3.  Środki ochrony prawnej, przysługują:

a)   Wykonawcom,

b)   innym osobom, o których mowa w Art. 179 ust. 1 Ustawy,

c)   organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w Art. 179 ust. 2-3 Ustawy, d)   Zamawiającemu, o których mowa w Art. 179 ust. 1a Ustawy.

34.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W  niniejszym  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą  faksu  uważa  się  za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

35.	Podwykonawstwo

35.1.	W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim:

1)	Zobowiązany jest wskazać w Formularzu Oferty na wykonanie zamówienia części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom;

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

2)	W przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania osób trzecich będzie odpowiadał jak za własne.

3)	Wykonawca nie może powierzyć do wykonania podwykonawcom robót bitumicznych – podbudowa

bitumiczna i nawierzchnia bitumiczna łącznie z wytwarzaniem masy mineralno – asfaltowej.

36.	Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

Oznaczenie

Lp.

Załącznika	Nazwa załącznika

1.	Załącznik nr 1	Oferta na wykonanie zamówienia

2.	Załącznik nr 2	Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.	Załącznik nr 3	 Wykaz wykonanych robót budowlanych

4.	Załącznik nr 4	Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

5.	Załącznik nr 5	Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

6.	Załącznik nr 6	Życiorys zawodowy

7.	Załącznik nr 7	Informacja o sytuacji finansowej

8.	Załącznik nr 8	Karta gwarancyjna

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW.

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Aprobata:

………….……………	…….……

(podpis)	(data)

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Projekt: „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”, któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08

polegający na przebudowie dróg gminnych o łącznej długości 12,784 km (w tym: Gmina Korycin – 8,916 km, Gmina Suchowola – 3,868 km) :

a) drogi gminnej nr 103978 B – droga „Milowska” od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1318 B o długości  2,441  km, Gmina Korycin,

b) drogi gminnej nr 103978 B – droga „Milowska” od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1329 B o długości  1,636  km, Gmina Korycin,

c) drogi gminnej nr 103962 B  Skindzierz –   Rykaczewo  o długości  4,077 km, Gmina Korycin,

d) drogi gminnej nr 103976 B – droga „Milowska” od granicy gminy  do drogi gminnej Nr 103962 B o długości  0,762  km, Gmina Korycin,

e) drogi gminnej nr 103505 B – Chodorówka Stara – Kolonia Dryga o długości  0,739 km, Gmina Suchowola,

f) drogi gminnej nr 103466 B Dryga – droga powiatowa nr 1326 B o długości 3,129 km, Gmina  Suchowola.

Miejsce i data ............................

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Korycin

16-140 Korycin

ul. Knyszyńska 2A

A. Niniejszą Ofertę składa:

| Uwaga: * Podwykonawca nie jest uważany za partnera/członka Konsorcjum | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| Firma wiodąca |  |  |
| Partner 1* |  |  |
| Partner 2* |  |  |

B. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Fax. |  |
| E-mail |  |

C. Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu dla w/w zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i),

niniejszym oświadczam(y), że:

1.   Zapoznałem/Zapoznaliśmy  się  i  w  pełni  oraz  bez  żadnych  zastrzeżeń  akceptuję(emy)  treść

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami.

2.   W  pełni  i  bez  żadnych  zastrzeżeń  akceptuję(emy)  warunki  umowy  na  wykonanie  zamówienia zapisane w SIWZ.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

3.   Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

4.   Oferuję(emy) wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, wyjaśnieniami  do  SIWZ  i  jej  zmianami  oraz  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  sztuki budowlanej.

5.   Cena (brutto) mojej/naszej oferty za wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania	wynosi	.........................	PLN(słownie:	........................................................

..............................................................................................PLN) (w tym ………… % podatek VAT)

w tym :

- na terenie Gminy Korycin ……………….. PLN ( zadania: a, b, c, d )

- na terenie Gminy Suchowola ……………... PLN ( zadania: e, f )

6.   Uważam(y)  się  związany(i)  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany  w  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia tj. do dnia ............................. .

7.   Przedmiot umowy wykonamy w terminie do ..........................................................................................

8.   Na wykonane roboty objęte umową udzielamy gwarancji	..................................., licząc od dnia spisania protokołu odbioru ostatecznego.

9.   Akceptujemy warunki płatności.

10. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

11. W przypadku wybrania mojej/naszej oferty deklaruję(emy) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………………. w wysokości …….% ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty …………….……….PLN, zgodnie z zapisami IDW.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

13. Składam(y) niniejszą Ofertę [w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]1.

14. Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) i nasi podwykonawcy nie świadczyli usług doradczych w czasie wszystkich etapów przygotowawczych dla robót lub projektu, którego roboty są częścią.

15. Na podstawie Art. 8 ust. 3 Ustawy, [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania1.

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

a)

b)

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

16. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] [następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]1:

L.p.	Zakres robót zlecanych/ powierzonych Podwykonawcy

a)

b)

PODPIS(Y):

Lp.		Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość i data

1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

Załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Korycin

16-140 Korycin

ul. Knyszyńska 2A

WYKONAWCA:

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

stosownie do treści Art. 44 w związku z Art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy oświadczam(y), że spełniam(y)

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Projekt: „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”, któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08

1.  Posiadam(y)  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.  Posiadam(y)  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję(my)  potencjałem  technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię(my) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3.  Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.  Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w Art. 24 ust. 1-2 Ustawy.

PODPIS(Y):

Lp.		Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość i data

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Korycin

16-140 Korycin

ul. Knyszyńska 2A

WYKONAWCA:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich …… lat następujące roboty budowlane (drogowe) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia lub wykonałem/wykonaliśmy roboty budowlane (drogowe), których łączna suma w okresie rocznym (rok kalendarzowy) byłaby porównywalna z przedmiotem zamówienia:

Nazwa

Przedsięwzięcia

/Rodzaj Robót

Zamawiający

(nazwa i adres)	Miejsce realizacji

Okres realizacji (pełne daty od ... do ...)

Całkowita wartość Robót, za które Wykonawca odpowiadał

w PLN

Wykonawca (W), Wykonawca wspólnie realizujący zamówienie (WW), czy Podwykonawca (PW)

Proszę załączyć w tym miejscu dostępne referencje i certyfikaty od Zleceniodawców potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

PODPIS(Y):

Lp.		Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość i data

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Korycin

16-140 Korycin

ul. Knyszyńska 2A

WYKONAWCA:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 4

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Dysponuję(emy) lub będziemy dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami:

| * Proszę załączyć w tym miejscu pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. Lp. | Nazwa sprzętu i urządzeń (typ / producent / model) | Parametr wiodący | Data produkcji | Ilość sztuk | Dysponuję(emy) | Będę (będziemy) dysponował (dysponować) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y):

Lp.		Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość i data

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Korycin

16-140 Korycin

ul. Knyszyńska 2A

WYKONAWCA:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 5

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

| *Proszę załączyć w tym miejscu pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Wykształcenie/ Kwalifikacje | Lata doświadczenia (w firmie/ budownictwie) | Dysponuję (emy) | Będę (będziemy) dysponował (dysponować) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  |  |  |  |  |  |

PODPIS(Y):

Lp               Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość i data

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

ŻYCIORYS ZAWODOWY

(Maksimum 5 stron z załącznikami)

Załącznik nr 6

1.  Proponowane stanowisko w Umowie: ....................................................................................................

2.  Imię (imiona): ............................................................................................................................................

3.  Nazwisko: .................................................................................................................................................

4.  Data i miejsce urodzenia: .......................................................................................................................

5.  Obywatelstwo: ..........................................................................................................................................

6.   Adres (tel./fax/e-mail): ............................................................................................................................

7.  Wykształcenie: .........................................................................................................................................

| Uczelnia/szkoła |  |
| --- | --- |
| Data: Od (miesiąc/rok)-Do (miesiąc rok) |  |
| Uzyskany tytuł: |  |

8.  Główne kwalifikacje: ...............................................................................................................................

9.  Członkostwo w organizacjach zawodowych: ........................................................................................

10.Uprawnienia: ............................................................................................................................................

11.Obecne stanowisko: .................................................................................................................................

12.Lata doświadczenia zawodowego: .........................................................................................................

13.DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

| Okres: od- do |  |
| --- | --- |
| Miejsce |  |
| Firma/Organizacja |  |
| Stanowisko |  |
| Opis zakresu obowiązków zrealizowanych projektów |  |

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

|  | Okres: od- do |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miejsce |  |  |
|  | Firma/Organizacja |  |  |
|  | Stanowisko |  |  |
|  | Opis zakresu obowiązków zrealizowanych projektów |  |  |

PODPIS(Y):

……………..…………………………………………. podpis osoby wymienionej w p. 2 i 3 formularza

Lp.		Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość i data

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Korycin

16-140 Korycin

ul. Knyszyńska 2A

WYKONAWCA:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 7

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

Na  podstawie  dokumentów  określonych  w  pkt.  9.4.1  IDW  przedstawiam(y)  informację  określającą

obroty, zysk oraz zobowiązania i należności:

PLN	Trzy lata temu

Dwa lata temu

Poprzedni	*

rok	Rok bieżący

1. Razem aktywa

2. Razem zobowiązania

Wartość netto (1-2)

3. Aktywa obrotowe

4. Zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał obrotowy

5. Dochód (przed opodatkowaniem)

6. Dochód po opodatkowaniu

7. Straty

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

*według stanu na ostatni okres sprawozdawczy.          PODPIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość i data

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

KARTA GWARANCYJNA

Załącznik nr 8

Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/ wykonanych robót budowlanych

sporządzona w dniu ................................

1. Zamawiający: .............................................................................................................................

2. Wykonawca: ..............................................................................................................................

3. Umowa (Nr, z dnia). ...................................................................................................................

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji: (długość i parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

6. Data odbioru ostatecznego: dzień ……… miesiąc…...……........................... rok ......................

7. Ogólne warunki gwarancji i jakości:

7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany	zgodnie	z	warunkami	pozwolenia	   /	zgłoszenia		na	budowę,	umową, dokumentacją	projektową,	zasadami	wiedzy	technicznej	i	przepisami	techniczno- budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

7.3. Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia spisania protokołu odbioru ostatecznego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty).

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

7.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu –

natychmiast,

b)  w  pozostałych  przypadkach  w  terminie  uzgodnionym  w  protokóle  spisanym  przy udziale obu stron,

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

Projekt:  „Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,

któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-084/08.

7.6. Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

7.7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

7.8. W  innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o  czas,  w ciągu, którego wskutek  wady  przedmiotu  objętego  gwarancją  Zamawiający  z  gwarancji  nie  mógł korzystać.

7.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej  i protokołu odbioru  ostatecznego  /  przekazania obiektu do użytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

...........................................................................................................................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:

.................................................

(podpis)

...........................................................................................................................................

.................................................

(podpis)